Panduan CRISP-DM untuk Manajemen Proyek Artificial Intelligence

- Pendahuluan

Panduan ini merupakan bagian utama dari AI Project Management Toolkit. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi organisasi dalam mengelola proyek Artificial Intelligence (AI) secara terstruktur, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Metodologi yang digunakan adalah CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) yang diadaptasi khusus untuk kebutuhan proyek AI modern, termasuk machine learning, NLP, dan computer vision.

- Tujuan Panduan

Panduan ini bertujuan untuk:

- Memberikan alur kerja standar dalam pengelolaan proyek AI

- Membantu tim memahami tahapan proyek AI secara menyeluruh

- Mengurangi risiko kegagalan proyek AI

- Menjadi acuan utama penggunaan dokumen toolkit lainnya

- Ruang Lingkup Penggunaan

Panduan ini dapat digunakan untuk:

- Proyek AI skala kecil hingga menengah

- Lingkungan pemerintahan, industri, dan akademik

- Proyek berbasis data terstruktur maupun tidak terstruktur

Panduan ini tidak membahas implementasi teknis atau coding model, melainkan fokus pada manajemen dan tata kelola proyek AI.

- Gambaran Umum Metodologi CRISP-DM

CRISP-DM terdiri dari enam fase utama:

- Business Understanding

- Data Understanding

- Data Preparation

- Modeling

- Evaluation

- Deployment

Dalam konteks proyek AI, keenam fase ini bersifat iteratif, artinya dapat diulang atau disesuaikan sesuai kebutuhan proyek.

- Adaptasi CRISP-DM untuk Proyek AI

- Business Understanding

Tujuan: Memahami masalah bisnis dan tujuan proyek AI.

Aktivitas utama:

- Mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan

- Menentukan tujuan dan manfaat bisnis

- Menetapkan indikator keberhasilan (KPI)

- Mengidentifikasi stakeholder utama

Output fase ini:

- Dokumen tujuan proyek AI

- Daftar stakeholder

- Definisi ruang lingkup proyek

- Data Understanding

Tujuan: Memahami karakteristik dan kualitas data yang tersedia.

Aktivitas utama:

- Identifikasi sumber data

- Analisis jenis dan volume data

- Identifikasi isu awal data (missing value, noise, bias)

Output fase ini:

- Ringkasan kondisi data

- Daftar isu dan risiko data

- Data Preparation

Tujuan: Menyiapkan data agar siap digunakan dalam pemodelan AI.

Aktivitas utama:

- Pembersihan data

- Transformasi dan encoding data

- Feature engineering

- Pembagian data (training, validation, testing)

Output fase ini:

- Dokumentasi pipeline data

- Dataset siap model

- Modeling

Tujuan: Membangun dan memilih model AI yang sesuai.

Aktivitas utama:

- Pemilihan algoritma

- Pelatihan model

- Penyesuaian parameter

Output fase ini:

- Model kandidat

- Dokumentasi pemilihan model

- Evaluation

Tujuan: Mengevaluasi performa dan kelayakan model.

Aktivitas utama:

- Pengujian model menggunakan metrik evaluasi

- Analisis kesalahan model

- Validasi hasil terhadap tujuan bisnis

Output fase ini:

- Laporan evaluasi model

- Keputusan kelayakan deployment

- Deployment

Tujuan: Mengimplementasikan model AI ke lingkungan operasional.

Aktivitas utama:

- Penentuan metode deployment

- Monitoring performa model

- Penyiapan rencana maintenance

Output fase ini:

- Model ter-deploy

- Dokumen monitoring dan maintenance

- Hubungan dengan Dokumen Toolkit Lain

Panduan ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengisian:

- Template Proyek AI (02_Template_Project_AI.docx)

- RACI Matrix Proyek AI (03_RACI_Matrix.xlsx)

- Risk Register Proyek AI (04_Risk_Register.xlsx)

- Checklist Kesiapan Proyek AI (05_Checklist_Kesiapan_AI.xlsx)

- Cara Menggunakan Toolkit Secara Keseluruhan

- Baca panduan ini untuk memahami alur kerja

- Isi Template Proyek AI sesuai fase CRISP-DM

- Tentukan pembagian peran menggunakan RACI Matrix

- Identifikasi dan mitigasi risiko melalui Risk Register

- Gunakan Checklist untuk memastikan kesiapan proyek

- Penutup

Panduan CRISP-DM ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam menjalankan proyek AI secara lebih terstruktur, terkontrol, dan berorientasi pada kebutuhan nyata pengguna. Panduan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas proyek AI yang dijalankan.